BIXI-2026 — Scenarios de Migration AWS

Alithya-BIXI-Questions-Réponses

- Mars 2026

### Inventaire Scripts VM Windows

📝 Pour bien dimensionner la cible AWS, j'aurais besoin d'un inventaire des scripts sur la VM Windows sous cette forme :

Nom du script  |  Langage  |  Version  |  Frequence (cron)  |  Temps d'execution  |  Traitement (real-time/batch/mixte)  |  CloudWatch  |  PagerDuty  |  Critique?  |  A decomissionner?

- [Inventaire] Serait-il possible de fournir la liste complete des scripts avec leur nom, langage (Python? autre?), version, et frequence d'execution ?

- [Temps execution] Quel est le temps d'execution moyen et max de chaque script ? Certains depassent-ils 15 minutes ?

- [Real-time/Batch] Quels scripts sont en traitement temps reel (event-driven) vs batch (cron) vs mixte ?

- [Observabilite] Quels scripts sont connectes a CloudWatch ou PagerDuty ? Y a-t-il du monitoring/alerting en place pour chacun ?

- [Dependances] Y a-t-il des dependances entre scripts qui imposent un ordre d'execution precis ?

- [Decomission] Quels scripts sont prevus pour etre decommissionnes ou agreges dans d'autres ?

### Excellence Operationnelle

- [Monitoring] CloudWatch est en place pour les logs. Quelles metriques manquent actuellement pour bien piloter les pipelines ?

- [Backup VM] Y a-t-il une strategie de backup pour la VM Windows ? Quel est le plan de recovery en cas de perte ?

- [Matillion EC2] L'instance EC2 Matillion est allumee/eteinte par une Lambda. Quels sont les horaires exacts et le cout mensuel ?

- [Frequence] Matillion roule toutes les 6h pour le reporting. Quelle est la frequence la plus elevee parmi les scripts operationnels ?

### Securite

- [MFA] L'authentification est en SSO Microsoft avec key pair pour les services. Le MFA est-il prevu dans la cible AWS ?

- [Audit acces] Y a-t-il un audit des acces utilisateurs prevu avant la migration ? Des comptes inactifs a nettoyer ?

- [VPN vs public] Certaines APIs Lyft sont accessibles uniquement via VPN. Apres la migration, l'acces sera public. Quel mecanisme de securite est prevu pour remplacer le VPN ?

- [PII] Les donnees qui transitent par le S3 Lyft contiennent-elles des PII ?

### Fiabilite

- [HA actuelle] Le failover entre les 2 data centers est manuel (actif/passif). Quel est le temps de bascule moyen ? Combien de fois a-t-il ete utilise ?

- [Coexistence] Pour la coexistence on-prem + cloud, quelle duree est acceptable ? Quel budget supplementaire ?

- [Rollback] Si un script migre vers Lambda/ECS echoue, peut-on rebasculer sur la VM Windows immediatement ?

### Performance

- [VM specs] Quelles sont les specs de la VM Windows ? (CPU, RAM, disque) - Necessaire pour dimensionner Lambda/ECS

- [Panorama stack] Panorama est developpe en interne. Quelle stack technique ? (Node.js/Vue.js?) Est-il dockerise ?

- [Data mart] Des queries SQL sont executees dans un data mart. Ou est-il heberge et quel SGBD ?

### Couts

- [Cout actuel] Quel est le cout mensuel de l'infra on-premise ? (VM, data centers, licences Windows)

- [Matillion licence] Matillion est deploye via AWS Marketplace sur EC2. Quel est le cout de licence actuel ?

- [Budget coexistence] Quel budget supplementaire est acceptable pour la periode de coexistence on-prem + cloud ?

### Durabilite

- [Region AWS] Confirmez-vous ca-central-1 (Montreal) comme region cible ?

### Environnements & DevOps

- [Env AWS existants] Une structure d'environnements AWS a ete mise en place par une autre compagnie mais n'est pas exploitee. Qui l'a mise en place et quelle est la structure ?

- [Env test Lyft] Actuellement il n'y a pas d'environnement de test chez Lyft. La nouvelle plateforme en offrira-t-elle un ?

- [Docker] Des sites web Docker existent deja. Lesquels ? Sont-ils candidats a une migration vers ECS/Fargate ?

- [Git] Les scripts Python sont-ils tous versionnes dans GitHub ? Y a-t-il du code non versionne sur la VM ?