Analyse - Migration et Modernisation CDBAC-BNC

12 janvier 2026

1	PARTIE 1 — ÉTAT ACTUEL (As-Is)	6

1.1	Contexte et portée du mandat	6

1.2	Inventaire complet des composants	6

1.3	Cartographie des flux et dépendances	6

1.4	Analyse des SLA et exigences opérationnelles	6

1.5	Évaluation de la posture de sécurité actuelle	6

1.6	Lacunes et risques identifiés	6

2	PARTIE 2 — SCÉNARIOS DE MIGRATION (Livrable 7 avril)	8

2.1	Contraintes structurantes	8

2.2	Scénario A — Migration complète avant Lyft (Big Bang)	8

2.3	Scénario B — Migration phasée (Hybride)	8

2.4	Scénario C — Migration post-Lyft (Conservative)	8

2.5	Matrice comparative des scénarios	9

3	PARTIE 3 — ARCHITECTURE CIBLE (To-Be)	10

3.1	Architecture AWS validée	10

3.2	Landing Zone	10

3.3	Sécurité (IAM / Secrets / KMS)	10

3.4	Observabilité (Logs, Métriques, Alertes)	10

3.5	CI/CD et déploiement	11

3.6	Patterns de migration	11

4	PARTIE 4 — PLAN DE MIGRATION (Cutover)	12

4.1	Séquence de migration	12

4.2	Plan de cutover	12

4.3	Plan de rollback	12

4.4	Tests d'intégration	12

4.5	Gestion des risques	12

5	PARTIE 5 — OPÉRATIONS POST-MIGRATION	14

5.1	Runbooks opérationnels	14

5.2	Documentation	14

5.3	Transfert de compétences	14

5.4	FinOps et optimisation continue	14

6	ANNEXES	15

6.1	A. Inventaire détaillé des 16 scripts Python	15

6.2	B. Matrice des dépendances inter-composants	15

6.3	C. Diagrammes d'architecture (As-Is v4, To-Be, Migration Flow)	15

6.4	D. Estimation détaillée des coûts AWS (par scénario)	15

6.5	E. Chronologie détaillée (Gantt)	15

6.6	F. Glossaire (Matillion, dbt, Snowflake, Lyft/Polaris, HDP/HCP, etc.)	15

7	JALONS CLÉS	16

# Contexte et portée du mandat

# ÉTAT ACTUEL (As-Is)

## Inventaire complet des composants

- BIXI On-Premises

- VM Windows (scripts Python, Windows Task Scheduler)

- Panorama App (Vue 3 + Vite / Express.js, Docker, Watchtower)

- Sonic (gestion de flotte)

- Composants décommissionnés (InfoBixi DB, Scripts Legacy)

- AWS Cloud (existant)

- EC2 (Matillion), S3, Snowflake, CloudWatch, Secrets Manager

- Lambda (pending — cible de migration)

- Lyft (SaaS Provider)

- Polaris (mobile), API Gateway, HDP/HCP, Datamart MySQL

- Services externes (8 sources)

- Progression, Zendesk, Samsara, Cyberimpact, Business Central, MS Entra, Tractéon, Fruitz

- Alerting & Notifications

- PagerDuty, Microsoft Teams (Pipedream), BIXI SMTP (Nodemailer)

## Cartographie des flux et dépendances

- Pipeline Analytique (Lot 1) : Sources → Matillion → Snowflake → dbt → Power BI

- Pipeline Opérationnel : VM Scripts ↔ Services externes ↔ Lyft APIs → Snowflake/S3

- Flux Panorama : Backend Express → 18 connexions (3 DB, 5 Fleet APIs, 3 BIXI APIs, 2 Notifications, 3 Externes, 2 AWS)

- Flux Lyft : Client → Polaris → API Gateway → HDP/HCP/Datamart

- Monitoring : CloudWatch → PagerDuty → Employé

- Diagramme d'architecture v4 (inclus)

## Analyse des SLA et exigences opérationnelles

- Fréquences d'exécution par script (à confirmer avec BIXI)

- Fenêtres de maintenance

- Temps de disponibilité requis (uptime)

- RPO / RTO actuels

- Dépendances critiques (quels scripts ne peuvent pas tomber?)

## Évaluation de la posture de sécurité actuelle

- Authentification : SSO Microsoft + paire de clés (pas de MFA)

- Gestion des secrets : Secrets Manager (Panorama uniquement)

- Backup : aucun backup des VM

- Réseau : 2 data centers, failover manuel

- Conformité : traitement des PII (données membres)

## Lacunes et risques identifiés

- Pas de MFA

- Pas de backup VM

- Failover manuel (pas d'auto-recovery)

- Scripts sur VM Windows = single point of failure

- Pas d'IaC (Infrastructure as Code)

- Pas de CI/CD formalisé pour les scripts

- Dépendance forte à Lyft (migration imposée Nov-Déc 2026)

---

# SCÉNARIOS DE MIGRATION

## Contraintes structurantes

- Double migration : Lyft (fixe, Nov-Déc 2026) + AWS (flexible)

- Fenêtre de cutover Lyft : 24 heures

- Budget : 550h total

- Continuité opérationnelle obligatoire

- Saison BIXI (avril-novembre) = période critique

## Scénario A — Migration complète avant Lyft (Big Bang)

- Principe : Tout migrer vers AWS avant novembre 2026

- Chronologie : Avril-Octobre 2026

- Architecture cible AWS

- Estimation des coûts (migration + opérationnel)

- Risques et mitigations

- Avantages / Inconvénients

## Scénario B — Migration phasée (Hybride)

- Principe : Migrer les scripts critiques avant Lyft, le reste en 2027

- Phase 1 (Avant Lyft) : Scripts dépendants de Lyft → Lambda

- Phase 2 (Post-Lyft, 2027) : Panorama + scripts restants → ECS/Fargate

- Architecture intermédiaire + cible

- Estimation des coûts par phase

- Risques et mitigations

- Avantages / Inconvénients

## Scénario C — Migration post-Lyft (Conservative)

- Principe : Adapter les scripts on-prem pour la migration Lyft, migrer AWS en 2027

- Chronologie : Adaptation minimale 2026, migration complète 2027

- Architecture transitoire

- Estimation des coûts

- Risques et mitigations

- Avantages / Inconvénients

## Matrice comparative des scénarios

- Tableau comparatif : coût, risque, complexité, timeline, effort (heures)

- Recommandation argumentée

- Critères de décision pour BIXI

---

# ARCHITECTURE CIBLE (To-Be)

## Architecture AWS validée

- Compute : Lambda (scripts event-driven), ECS/Fargate (Panorama)

- Réseau : VPC, subnets, security groups, NAT Gateway

- Stockage : S3 (existant, étendu)

- Base de données : Snowflake (existant), RDS si nécessaire

- Diagramme d'architecture cible

## Landing Zone

- Structure des comptes AWS (si multi-compte)

- Organisation des VPC

- Tagging strategy

- Conventions de nommage

## Sécurité (IAM / Secrets / KMS)

- Modèle IAM : rôles, policies, least privilege

- KMS : chiffrement at-rest et in-transit

- Secrets Manager : rotation automatique

- CloudTrail : audit trail

- MFA : activation obligatoire

- RBAC : matrice des accès

## Observabilité (Logs, Métriques, Alertes)

- CloudWatch : dashboards, métriques custom, log groups

- Alertes : seuils, escalation vers PagerDuty

- SLO/SLA : définition et monitoring

- FinOps : Cost Explorer, budgets, alertes de coûts

## CI/CD et déploiement

- Pipeline CI/CD : GitHub Actions / CodePipeline

- Stratégie de déploiement : blue/green ou canary

- Packaging : Docker images (ECR) pour Panorama, ZIP pour Lambda

- Infrastructure as Code : Terraform ou CloudFormation

- Environnements : dev / staging / prod

## Patterns de migration

- Scripts Python → Lambda : Refactor pattern (re-architect)

- EventBridge Scheduler pour le cron

- Layers pour les dépendances communes

- Gestion des timeouts et cold starts

- Panorama → ECS/Fargate : Replatform pattern (lift & reshape)

- ALB + ECS Service

- Auto-scaling

- Secrets injection via task definition

---

# PLAN DE MIGRATION (Cutover)

## Séquence de migration

- Ordre de migration des 16 scripts (par criticité et dépendances)

- Migration de Panorama (timing relatif aux scripts)

- Coordination avec la migration Lyft

## Plan de cutover

- Checklist pré-migration

- Étapes de basculement

- Validation post-migration

- Critères de succès (go/no-go)

## Plan de rollback

- Procédure de retour arrière par composant

- Seuils de déclenchement du rollback

- Durée maximale acceptable de rollback

- Tests de rollback

## Tests d'intégration

- Tests des outils opérationnels

- Tests du dashboard Panorama

- Tests de bout en bout (scripts → Snowflake → Power BI)

- Tests de charge / performance

## Gestion des risques

- Registre des risques

- Plan de mitigation

- Matrice probabilité × impact

- Plan de contingence

---

# OPÉRATIONS POST-MIGRATION

## Runbooks opérationnels

- Procédures de démarrage / arrêt

- Procédures de scaling

- Procédures de recovery

- Gestion des incidents

## Documentation

- Architecture (diagrammes + descriptions)

- Déploiement (procédures CI/CD)

- Sécurité (policies, accès, audit)

- Opérations (runbooks, playbooks)

## Transfert de compétences

- Documentation de référence

- Période d'accompagnement post-migration

## FinOps et optimisation continue

- Baseline des coûts AWS

- Recommandations d'optimisation (Reserved Instances, Savings Plans)

---

# ANNEXES

## Inventaire détaillé des 16 scripts Python

|  | Nom du script | Fréquence | Sources | Destinations | Criticité | Service AWS cible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | À compléter avec BIXI |  |  |  |  |  |

## Matrice des dépendances inter-composants

## Estimation détaillée des coûts AWS (par scénario)

# JALONS CLÉS

| Date | Jalon | Livrable |
| --- | --- | --- |
| 2 mars 2026 | Début du mandat | — |
| 18 mars 2026 | Réunion de lancement | Compte-rendu + questions de suivi |
| Avril-Mai 2026 | Validation architecture cible | Architecture AWS validée |
| Juin-Août 2026 | Réalisation migration (phase 1) | Scripts migrés vers Lambda |
| Sept-Oct 2026 | Réalisation migration (phase 2) | Panorama migré vers ECS |
| Nov-Déc 2026 | Migration Lyft | Support cutover 24h |
| Janv 2027 | Clôture | Documentation + transfert de compétences |